## Slide 1: 4.2 进展记录汇报
致理-信计01 任憬羿 2020012693
2023.4.2

## Slide 2: 本周进展
阅读了初赛要求实现的 syscalls，思考如何实现
大致阅读了去年内核赛道一等奖项目的文档，了解了实验的最终目标

## Slide 3: 学习初赛
在 qq 群中获取了今年的初赛题目仓库
  初赛仓库：oscomp/testsuits-for-oskernel at pre-2023 (github.com)
  需要支持 30 个 syscall 实现，实现及评测方式类似 os 课小实验，将 c 语言源文件编译成 .bin 二进制文件后塞给自己编写的操作系统运行
需要实现的 syscall
  文件系统相关：16 个
  进程管理相关：6 个
  内存管理相关：3 个
  其他：5 个

## Slide 4: 文件系统相关
已经实现的系统调用
  SYS_pipe2(59)：创建管道
  SYS_dup3(24)：复制文件描述符，指定新的文件描述符
  SYS_openat(56)：打开或创建一个文件
  SYS_close(57)：关闭一个文件描述符
  SYS_read(63)：从一个文件描述符中读取
  SYS_write(64)：从一个文件描述符中写入
作业实现的
  SYS_linkat(37)：创建文件的链接
  SYS_unlinkat(35)：移除指定文件的链接
  SYS_fstat(80)：获取文件状态

## Slide 5: 文件系统相关
目录相关
  SYS_getcwd(17)：获取当前工作目录
  SYS_chdir(49)：切换工作目录
  SYS_getdents64(61)：获取目录的条目
  SYS_mkdirat(34)：创建目录
挂载相关
  SYS_umount2(39)：卸载文件系统
  SYS_mount(40)：挂载文件系统
几乎已实现
  SYS_dup(23)：复制文件描述符(其实 rCore 实现的是这个，但系统调用 id 是 24)

## Slide 6: 进程管理相关
已经实现的系统调用
  SYS_clone(220)：创建一个子进程(感觉像是 fork 和 spawn 的合体)
  SYS_execve(221)：执行一个指定的程序
  SYS_wait4(260)：等待进程改变状态
  SYS_getpid(172)：获取进程 ID
几乎已实现
  SYS_getppid(173)：获取父进程 ID
  SYS_exit(93)：触发进程终止(调用一下内部方法)

## Slide 7: 内存管理相关
已经实现的系统调用
  None
作业实现的
  SYS_munmap(215)：将文件或设备取消映射到内存中
  SYS_mmap(222)：将文件或设备映射到内存中
几乎已实现
  SYS_brk(214)：修改数据段大小(已经实现了 sbrk，可以参考

## Slide 8: 其他
已经实现的系统调用
  SYS_sched_yield(124)：让出调度器
作业实现的
  SYS_gettimeofday(169)：获取时间
几乎已实现
  SYS_times(153)：获取进程时间(其实就是 task_info 的一部分)
  SYS_uname(160)：打印系统信息(没仔细看，但感觉就是更详细的 task_info)
  SYS_nanosleep(101)：执行线程睡眠(看着就不难)

## Slide 9: 总结 & 问题
除文件系统外的系统调用都几乎已实现，只需要调整少量代码即可完成
  作业实现的那些功能都比较简单，还需进一步完善
  目前的测例看起来也不难，是否还会追加更难的测例？
  文件系统功能较多，如何实现？目前的 easy-fs 文件系统默认所有文件在同一个根目录下，如需添加创建目录/挂载文件的相关系统调用还需增加不少代码，之前的一些代码也会出现问题(比如 open 的时候就不能简单得从 root 下找需要的文件了)
    应该自己思索还是上网找现成资源？比如把去年的决赛代码直接搬过来初赛似乎就可以过了，这样是否合法？如果不合法那多少程度的借鉴是合法的？
    观察了去年一等奖 rust 的 4 个组的实现，似乎都是基于 rCore 扩展的
组队？

## Slide 10: THANKS